## Slide 1
“点拾成金”项目答辩
汇报人：王梓铭
组员: 王梓铭 邢桐 王彩文 常昊 郑文璐 何方溥

## Slide 2
目 录
CONTENTS
1
2
3
4
PART 01 上周前任务
PART 02 本周已完成
PART 03 下周安排
PART 04 问题与难点

## Slide 3
ONE
PART 1
AWESOME
DESIGN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed libero in magna ultrices gravida sit amet at diam. Suspendisse placerat gravida magna vel fermentum. Aenean nunc purus,
上周前任务

## Slide 4
前端:
界面: 活动主页, 用户主页, 参与项目, 登录注册
逻辑: 登录, 消息列表
上周前已完成
后端:
服务器尝试搭建
逻辑: json接口实现, memecache(session), 登录注册, 主界面, 参与&发布项目展示

## Slide 5
PART 2
TWO
AWESOME
DESIGN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed libero in magna ultrices gravida sit amet at diam. Suspendisse placerat gravida magna vel fermentum. Aenean nunc purus,
本周任务

## Slide 6
后端
王梓铭:
修改response格式, 对接之前的任务, 主界面list逻辑
王彩文:
后端优化, 消息提醒
邢桐:
后端优化, 缓存实现

## Slide 7
前端—何方溥, 常昊, 郑文璐
MVP架构
asyncHttp
BridgeFactory
Notes: 前端逻辑:
常昊, 何方溥: 发布活动, 报名逻辑
常昊, 郑文璐: 发布界面, 报名界面

## Slide 8
演示

## Slide 9
PART 3
THREE
AWESOME
DESIGN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed libero in magna ultrices gravida sit amet at diam. Suspendisse placerat gravida magna vel fermentum. Aenean nunc purus,
下周任务

## Slide 10
下周任务
王梓铭:
协同过滤算法实现, 对接前后端
王彩文:
后端优化, 数据库优化,评论逻辑
邢桐:
后端优化, 缓存对接
常昊:
参与活动逻辑, 发布活动逻辑
郑文璐:
发起参与界面, 排行榜界面, 认证界面, 账户管理及子界面
何方溥:
手机认证, 评论逻辑,发起的&参与的项目逻辑

## Slide 11
THANKS!
感谢聆听 请多指点