## Slide 1
“点拾成金”项目答辩
汇报人：王梓铭
组员: 王梓铭 邢桐 王彩文 常昊 郑文璐 何方溥

## Slide 2
目 录
CONTENTS
1
2
3
4
PART 01 上周前任务
PART 02 本周已完成
PART 03 下周安排
PART 04 问题与难点

## Slide 3
ONE
PART 1
AWESOME
DESIGN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed libero in magna ultrices gravida sit amet at diam. Suspendisse placerat gravida magna vel fermentum. Aenean nunc purus,
上周前任务

## Slide 4
前端:
界面: 活动主页, 用户主页, 参与项目, 登录注册
逻辑: 登录, 消息列表
上周前已完成
后端:
服务器尝试搭建
逻辑: json接口实现, memecache(session), 登录注册, 主界面, 参与&发布项目展示

## Slide 5
PART 2
TWO
AWESOME
DESIGN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed libero in magna ultrices gravida sit amet at diam. Suspendisse placerat gravida magna vel fermentum. Aenean nunc purus,
本周任务

## Slide 6
后端—王梓铭, 邢桐, 王彩文
修改response格式, 对接之前的任务
主界面list逻辑
发布活动, 参与活动
缓存(未对接)

## Slide 7
前端—何方溥, 常昊, 郑文璐
MVP架构
asyncHttp
BridgeFactory
Notes: 前端逻辑:
参与活动, 发布活动, 参加的&发布的项目, 评论

## Slide 8
演示

## Slide 9
PART 3
THREE
AWESOME
DESIGN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed libero in magna ultrices gravida sit amet at diam. Suspendisse placerat gravida magna vel fermentum. Aenean nunc purus,
核心功能

## Slide 10
认证
发起
推送
开始
01
04
02
03
发布方
通过义工网站数据进行认证
义工组织可以发起义工活动
根据义工组织的评价进行推送到主界面
报名结束或活动到开始时间后开始活动
结束
05
评价与反馈
06
活动结束
对义工进行评价反馈, 并受到义工的评价反馈

## Slide 11
认证
浏览
参与
开始
01
04
02
03
参与方
通过义工网站数据进行认证
根据义工分类和义工组织评价浏览相应推送
选好后参与
报名结束或活动到开始时间后开始活动
结束
05
评价与反馈
06
活动结束
对义工组织进行评价反馈, 并受到义工组织的评价反馈

## Slide 12
PART 4
FOUR
AWESOME
DESIGN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed libero in magna ultrices gravida sit amet at diam. Suspendisse placerat gravida magna vel fermentum. Aenean nunc purus,
创新点

## Slide 13
营销策略
线下&线上营销
开创电商合作
多平台公益营销

## Slide 14
推荐算法
基于内容推荐的算法
基于协同过滤的推荐

## Slide 15
PART 5
FIVE
AWESOME
DESIGN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sed libero in magna ultrices gravida sit amet at diam. Suspendisse placerat gravida magna vel fermentum. Aenean nunc purus,
已完成工作

## Slide 16
已完成
建立github仓库
完成搭建PHP后端框架
使用Android Studio完成前端框架搭建
完成前后端JSON传输测试

## Slide 17
THANKS!
感谢聆听 请多指点