会议纪要

完成:

Android端: 界面完成，逻辑部分实现

何方溥 业务逻辑: 发布前端逻辑, 前端报名逻辑

常昊，郑文璐 UI: 发布界面, 个人信息(部分)，报名前端界面

后端: 数据库优化，接口优化，成功部署服务器

王彩文: 后端优化, 消息提醒

邢桐: 服务器优化, 数据库优化, 对接

王梓铭: 对接, 消息提醒

下周计划:

王梓铭:

协同过滤算法实现, 对接前后端

常昊:

参与活动逻辑, 发布活动逻辑

王彩文:

后端优化, 数据库优化, 评论逻辑

邢桐:

后端优化, 缓存对接

常昊:

参与活动逻辑, 发布活动逻辑

郑文璐:

发起参与界面, 排行榜界面, 认证界面, 账户管理及子界面

何方溥:

手机认证, 评论逻辑,发起的&参与的项目逻辑

周六: 整合