会议纪要

完成:

Android端: 界面基本完成，逻辑部分实现

何方溥 :业务逻辑:登录逻辑完成，主界面，活动详情部分完成

常昊，郑文璐 UI: 主界面，登录注册，个人信息(部分)，发布界面

后端:数据库完成，完成9个接口，进行Linux部署(变更)

王彩文 :完成了登录并返回个人信息，活动详情，创建活动的接口，接口文档编写，正在完成发布信息接口实现

邢桐:完成了组织注册，用户注册，加入活动接口，实现图片的存储，在Linux上完成了远程搭建(变更)

王梓铭:完成主界面，历史活动，个人对组织评论接口实现

下周计划:

周三之前:

邢桐: 部署服务器

常昊, 郑文璐: 发布界面

常昊, 何方溥: 发布前端逻辑

王梓铭: 消息界面

周三到周五:

王梓铭: 前端后端图片上传下载mode

常昊, 郑文璐: 报名前端弹框

常昊, 何方溥: 前端报名逻辑

王彩文, 邢桐: 后端优化

周六: 整合